**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | **Sistem Pengiraan Gaji Bulanan Pekerja** |
| 2. | : | **Objektif Projek** | **Membantu Menyelesaikan Masalah Pengiraan Gaji Pekerja Oleh Kerani Kewangan Syarikat** |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **Membina Sistem Untuk Mengira jumlah Gaji Pekerja** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | **Membina Sistem Untuk Mengira Jumlah Gaji Pekerja** |
| 5. | : | **Laporan Projek** | **Projek Berjalan Dengan Lancar** |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** |  |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | FASA | AKTIVITI | BULAN | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | PERANCANGAN | 1.Membuat perancangan awal |  |  |  |  | | 2.Membuat kajian kesauran |  |  |  |  | | ANALISIS | 1.Mengkaji kehendak pengguna |  |  |  |  | | 2.Mengkaji sistem sedia ada |  |  |  |  | | 3.Melaksanakan rekabentuk logikal |  |  |  |  | | REKA BENTUK SISTEM | 1.Mendapatkan spesifikasi terperinci sistem |  |  |  |  | | PELAKSANAAN | 1.Mengekod,menguji,menyahpijat |  |  |  |  | | 2.Memasang dan membuat penghalusan |  |  |  |  | | PENYENGGARAAN | 1.Membuat penambahbaikan |  |  |  |  | | 2.Membuat Penyenggaraan |  |  |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Kurang kemahiran | Rujuk Bantuan Pakar |
| 2 | Kekurangan idea untuk membuat sistem | Merujuk sistem lain untuk dijadikan contoh |
| 3 | Peranti yang digunakan untuk membuat sistem mengalami kerosakan | Membaiki peranti tersebut atau membeli peranti yang baru |
| 4 | Kekurangan pekerja untuk membuat sistem | Mengupah pereka sistem untuk membantu membina sistem |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta gantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Bulan tahun |
| 1. | Perancangan | 1 |  | 1 |  |
| 2. | Analisis | 2 |  | 2 |  |
| 3. | Reka Bentuk Sistem | 2 |  | 1 |  |
| 4. | Pelaksanaan | 2 |  | 1 |  |
| 5. | Penyenggaraan | 1 |  | 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan |
| Disahkan oleh  **Nama:**  **Jawatan:**  **Unit/ sektor/ syarikat:**  **Tarikh:** |